- Contrato Profesional de Desarrollo de Software

  - Partes del contrato

Entre los suscritos a saber:

De una parte Zynapse, identificado con NIT o documento No. 900.123.456-1, con domicilio en Popayan-cauca, representado por Marshall Bruce Mathers III, quien en adelante se denominará EL CLIENTE.

Y de otra parte Karen Niheidy Pastás Valencia  identificado con documento No. 1061822381 , con domicilio en Popayan-cauca, quien en adelante se denominará EL DESARROLLADOR.

Las partes acuerdan celebrar el presente Contrato de Desarrollo de Software, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

1.2 Objeto del contrato

El presente contrato tiene como objeto el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de un sistema de software, denominado Senalingua, el cual consiste en el desarrollo de una aplicación web y móvil con enfoque académico e institucional, orientada al aprendizaje técnico y básico del idioma inglés para los aprendices.

1.3 Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

• Levantamiento de requisitos

• Modelado del sistema (UML)

• Diseño de arquitectura de software

• Desarrollo del sistema

• Pruebas funcionales y técnicas

• Implementación o despliegue

• Documentación técnica y de usuario

1.4 Entregables del proyecto

El proveedor entregará:

1. Documento de requisitos (SRS / ERS)

2. Diagramas de arquitectura y UML

3. Código fuente del software

4. Scripts de base de datos

5. Manual técnico

6. Manual de usuario

7. Sistema funcional desplegado

8. Reporte de pruebas

1.5 Cronograma del proyecto

Fases del proyecto:

| Fase | Duración/semanas |
| --- | --- |
| Análisis de requisitos | 4 semanas |
| Diseño del sistema | 4 semanas |
| Desarrollo | 4 semanas |
| Pruebas | 4 semanas |
| Implementación | 4 semana |

1.6 Valor del contrato y forma de pago

Valor total del contrato: $12.626.250 COP.

Forma de pago sugerida:

30% inicio del proyecto

40% durante la fase de desarrollo

30% entrega final

1.7 Propiedad intelectual y licenciamiento

Una vez realizado el pago total, el cliente tendrá derecho de uso del software. El proveedor conserva derechos sobre metodologías, frameworks, reutilizables y componentes genéricos desarrollados durante el proyecto.

1.8 Acuerdo de nivel de servicio (SLA)

El proveedor garantiza:

- Disponibilidad del sistema

- Corrección de errores críticos

- Tiempos de respuesta ante incidentes

- Soporte técnico durante el periodo acordado.

1.9 Protección de datos

Las partes se comprometen a cumplir con las normas de protección de datos personales según la legislación vigente en Colombia.

1.10 Confidencialidad

Toda información técnica, comercial o estratégica relacionada con el proyecto será tratada como información confidencial.

1.11 Soporte y mantenimiento

El proveedor brindará mantenimiento correctivo durante 6 meses posteriores a la entrega del sistema.

6

1.12 Terminación del contrato

El contrato podrá terminar por:

- Cumplimiento del objeto

- Incumplimiento de obligaciones

- Acuerdo mutuo entre las partes

1.13 Resolución de conflictos

Las partes intentarán resolver conflictos mediante conciliación antes de acudir a instancias judiciales.

1.14 Firmas de las partes

En constancia de lo anterior, se firma el presente contrato en la ciudad de Popayan-cauca, a los 13 días del mes de marzo del año 2026

| EL CLIENTE | EL DESARROLLADOR |
| --- | --- |
| Nombre | Nombre Karen Niheidy Pastás Valencia |
| Firma | Firma Karen Niheidy Pastás Valencia |
| No. Documento | No. Documento: 1061822381 |