ESTRUCTURAR LA PROPUESTA TÉCNICA

Presentado a:  		  Instructor César Marín Cuéllar Chacón

Por Aprendiz: 		Erik Santiago Alegría Rojas

Ficha: 				3312932

Competencia:

Resultado de Aprendizaje:

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro de Teleinformática y Producción Industrial

Regional Cauca

Popayán, día 11 de 02 del año 2026

Tabla de Contenido

Contenido

Estructura de la Propuesta Técnica	3

1. Datos Generales del Proyecto	3

2. Resumen Ejecutivo	3

3. Antecedentes	3

4. Objetivos	3

5. Usuarios del Sistema	4

6. Alcance del Proyecto	4

7. Descripción de la Solución	4

8. Arquitectura y Tecnologías	5

9. Metodología de Desarrollo	5

10. Requerimientos del Sistema	6

11. Seguridad	6

12. Riesgos del Proyecto	6

13. Conclusión	6

Cronograma	7

Mes 1	7

Mes 2 y 3	7

Mes 3 y 4	7

Mes 4 y 5	7

Mes 5 y 6	7

Diagrama de Gantt	8

Estructura de la Propuesta Financiera	8

Mano de Obra del Proyecto	8

Costo del hardware	9

Costos del software	9

Costo total del proyecto	10

# Estructura de la Propuesta Técnica

## 1. Datos Generales del Proyecto

Nombre del proyecto: Senalingua

Tipo de software: Aplicación Web y Móvil

Tipo de proyecto: Académico – Institucional

Duración: 6 meses

Metodología: Scrum

## 2. Resumen Ejecutivo

El proyecto Senalingua consiste en el desarrollo de una aplicación web y móvil con enfoque académico e institucional, orientada al aprendizaje técnico y básico del idioma inglés para los aprendices del SENA.

La solución busca fortalecer el aprendizaje del vocabulario en niveles básico e intermedio mediante contenidos interactivos, evaluaciones, seguimiento del progreso y el uso de gamificación e inteligencia artificial. La plataforma permitirá a los instructores realizar acompañamiento al proceso formativo y a los aprendices avanzar de manera autónoma, accesible y estructurada.

## 3. Antecedentes

En el contexto institucional del SENA, el dominio del idioma inglés representa una competencia clave para la formación integral de los aprendices. Sin embargo, existen dificultades en el aprendizaje debido a la falta de herramientas digitales que refuercen de manera técnica y práctica los contenidos básicos del idioma.

Senalingua surge como una solución tecnológica que apoya el proceso de enseñanza–aprendizaje del inglés mediante una aplicación accesible desde dispositivos web y móviles, alineada con las necesidades académicas de la institución.

## 4. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web y móvil que permita el aprendizaje técnico y básico del idioma inglés para los aprendices del SENA.

Objetivos Específicos

Diseñar una plataforma accesible desde web y dispositivos móviles.

Implementar contenidos de vocabulario en niveles básico e intermedio.

Facilitar el aprendizaje autónomo mediante actividades interactivas.

Incorporar gamificación para aumentar la motivación del aprendiz.

Integrar inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje.

## 5. Usuarios del Sistema

Aprendices del SENA:
Usuarios principales del sistema, encargados de realizar las lecciones y evaluaciones.

Instructores del SENA:
Usuarios encargados de hacer seguimiento al progreso de los aprendices.

## 6. Alcance del Proyecto

Funcionalidades Incluidas

- Acceso desde aplicación web y móvil.

- Inicio de sesión con usuario y contraseña.

- Módulos de lecciones de inglés básico e intermedio.

- Módulo de vocabulario.

- Evaluaciones por lección.

- Seguimiento del progreso del aprendiz.

- Gamificación (puntos, logros, niveles).

- Inteligencia artificial (chatbot y recomendaciones).

Funcionalidades Excluidas

- Contenidos de nivel avanzado.

- Funcionamiento sin conexión a internet.

- Certificación oficial del idioma.

## 7. Descripción de la Solución

El sistema Senalingua estará compuesto por los siguientes módulos:

Módulo de Lecciones

Presentación de contenidos organizados por nivel y tema.

Módulo de Vocabulario

Aprendizaje de palabras clave mediante ejemplos y actividades.

Módulo de Evaluaciones

Pruebas cortas para validar el aprendizaje del vocabulario.

Módulo de Seguimiento

Registro y visualización del progreso del aprendiz.

Módulo de Gamificación

Sistema de puntos, logros y niveles para motivar al usuario.

Módulo de Inteligencia Artificial

- Chatbot educativo para resolver dudas básicas.

- Recomendaciones personalizadas según el desempeño del aprendiz.

## 8. Arquitectura y Tecnologías

Backend

- Lenguaje: Python

- Función: Lógica del sistema, gestión de usuarios y conexión con IA.

Frontend

- Tecnología: Flutter

- Función: Interfaz gráfica para web y móvil.

Base de Datos

Sistema: MySQL

Función: Almacenamiento de usuarios, progreso y contenidos.

Arquitectura

Arquitectura cliente–servidor con separación de capas.

## 9. Metodología de Desarrollo

El proyecto se desarrollará bajo la metodología ágil Scrum, permitiendo entregas incrementales y adaptación a cambios.

Roles

- Product Owner

- Scrum Master

- Equipo de Desarrollo

Plan de Trabajo (6 meses)

- Análisis y planificación

- Desarrollo incremental por sprints

- Pruebas y ajustes

- Entrega y documentación

## 10. Requerimientos del Sistema

Requerimientos Funcionales

- Inicio de sesión con usuario y contraseña.

- Gestión de roles (aprendices e instructores).

- Acceso a lecciones y evaluaciones.

- Seguimiento del progreso.

- Gamificación e inteligencia artificial.

Requerimientos No Funcionales

- Plataforma web y móvil.

- Uso institucional.

- Seguridad básica institucional.

- Interfaz intuitiva.

## 11. Seguridad

- Autenticación de usuarios.

- Control de acceso por roles.

- Protección básica de datos institucionales.

## 12. Riesgos del Proyecto

- Retrasos en el desarrollo.

- Dificultades técnicas en la integración de IA.

- Dependencia de la disponibilidad de los usuarios para pruebas.

## 13. Conclusión

El proyecto Senalingua representa una solución tecnológica innovadora para fortalecer el aprendizaje del idioma inglés en el SENA, integrando tecnologías modernas, metodologías ágiles e inteligencia artificial para mejorar la experiencia educativa de los aprendices.

# Cronograma

## MES 1 (Análisis y diseño)

- Analista: 40h

- Arquitecto: 15h

- DB: 10h

- Total: 65 horas

## MES 2 - 3 (Backend)

- Backend: 80h

- Scrum Master: 10h

- Product Owner: 5h

- Total: 95 horas

## MES 3 - 4 (Frontend)

- Frontend: 80h

- UI/UX: 40h

- Total: 120 horas

## MES 4 - 5 (IA + Evaluaciones)

- IA: 30h

- DB: 20h

- Total: 50 horas

## MES 5 - 6 (Pruebas)

- QA: 50h

- Scrum Master: 5h

- Product Owner: 5h

- Total: 60 horas

# Diagrama de Gantt

# Estructura de la Propuesta Financiera

## Mano de Obra del Proyecto

| Rol | Horas totales | Valor por hora (COP) | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista de Requisitos | 40 | $ 15.000 | $ 600.000 |
| Arquitecto de Software | 15 | $ 15.000 | $ 225.000 |
| Desarrollador Backend | 80 | $ 15.000 | $ 1.200.000 |
| Desarrollador Frontend | 80 | $ 15.000 | $ 1.200.000 |
| Ingeniero Base de Datos | 30 | $ 15.000 | $ 450.000 |
| Ingeniero IA / Chatbot | 30 | $ 15.000 | $ 450.000 |
| Diseñador UI/UX | 40 | $ 15.000 | $ 600.000 |
| Tester / QA | 50 | $ 15.000 | $ 750.000 |
| Scrum Master | 15 | $ 15.000 | $ 225.000 |
| Product Owner | 10 | $ 15.000 | $ 150.000 |
|  | 390 |  | $5.850.000 |

## Costo del hardware

| Recurso | Uso en el proyecto | Cantidad | Valor Unitario (COP) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laptop básica para desarrollo (8GB RAM, SSD 256GB) | Programación backend y frontend | 2 | $1.800.000 | $3.600.000 |
| Smartphone gama baja para pruebas | Probar la aplicación móvil | 1 | $600.000 | $600.000 |
| Router básico de internet | Conexión de red | 1 | $120.000 | $120.000 |
| Disco duro externo 1TB | Copias de seguridad del proyecto | 1 | $250.000 | $250.000 |

## Costos del software

| Software / Servicio | Uso en el proyecto | Tipo | Valor (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubuntu / Linux | Sistema operativo del servidor | Open Source | $0 |
| Python | Desarrollo del backend | Open Source | $0 |
| Flutter SDK | Desarrollo web y móvil | Open Source | $0 |
| MySQL | Base de datos | Open Source | $0 |
| Visual Studio Code | Editor de programación | Gratis | $0 |
| GitHub | Control de versiones | Plan Free | $0 |
| Figma | Diseño de interfaces UI/UX | Plan Free | $0 |
| Postman | Pruebas de API | Plan Free | $0 |
| Firebase (plan Spark) | Autenticación y notificaciones | Plan Free | $0 |
| Hosting básico (Render / Railway) | Despliegue del sistema | Plan Free | $0 |
| Dominio web (.com o. online) | Acceso al sistema | Anual | $80.000 |

## Gastos operativos

| Gasto | Costo |
| --- | --- |
| Energía | $420.000 |
| Internet | $390.000 |
| Administración | $200.000 |

## Costo total del proyecto

| Categoría | Costo |
| --- | --- |
| Mano de obra | $5.850.000 |
| Hardware | $4.570.000 |
| Software y licencias | $80.000 |
| Gastos operativos | $1.010.000 |
| Imprevistos (5%) | $601.250 |
| Utilidad (30%) | $3.787.875 |

Costo total del proyecto: $16.414.125 COP

Utilidad 
12.626.250 × 0.30 = $3.787.875

Se establece un margen de utilidad del 30% con el fin de garantizar la rentabilidad del proyecto, cubrir riesgos adicionales y asegurar la sostenibilidad financiera del desarrollo.